**Тестовое задание на позицию Руководитель проектов**

**Задача 1**

Составьте план расходов по проекту и план выполнения проекта.

Представьте, что вам передали проект по разработке детской раскраски. Раскраска должна состоять не менее чем из 15 страниц и в 1000 экземпляров.

**Входные параметры:**

* Стоимость используемых материалов определите самостоятельно и укажите, откуда взяли данные.
* Укажите роли сотрудников, которые необходимы для выполнения задачи (перечень ролей определите самостоятельно).
* При расчетах используйте данные о стоимости часа работы сотрудника любой роли = 100 руб.
* Количество часов на ту или иную операцию определите самостоятельно.
* При формировании календарного плана учтите, что некоторые работы могут выполняться одновременно, а некоторые последовательно.
* Для представления результатов работы используйте любой удобный инструмент (например, MS Word, MS Excel, MS Project, и др.)

Что на выходе должно быть:

* Сроки реализации проекта (дни с указанием этапов).
* Стоимость разработки в рублях.

**Задача 2**

Представьте, что ваша команда вынуждена на неделю прервать работу над проектом (например, изменились бизнес-требования по проекту и заказчик попросил заморозить проект на неделю) Как вы построите работу команды на этой неделе?

Команда:

* аналитик проекта
* программист
* тестировщик

**Задача 3**

Заказчик задает вам вопрос:

“Мне очень важны сроки. Что именно вы будете предпринимать для того, чтобы гарантировать их соблюдение?”. Как вы ему ответите?